## Slide 1: Tecnólogo em ADS - Semestre 4 Gerenciamento de Projetos de Software
Grupo 4
Danilo Missio
Gabriel Piccolo
Pedro Gimenes
Vinícius Romão

## Slide 2
Integrantes

## Slide 3
Gabriel Piccolo
Danilo Missio
Pedro Gimenes
Vinícius Romão

## Slide 4
    Danilo Missio (Gerente do Projeto)
      Analise, Documentação e Codificação
    Gabriel Piccolo
      Documentação, Codificação e Testes
    Pedro Gimenes
      Documentação, Codificação e Modelagem
    Vinícius Romão
      Documentação, Codificação, Modelagem e Design do site
Equipe e divisão do trabalho

## Slide 5
Objetivos

## Slide 6
Objetivos do Projeto
    Máximo de praticidade para o paciente.
    Aprimoramento no gerenciamento de exames.
    Maior controle e histórico dos exames dos pacientes.

## Slide 7
Cronograma

## Slide 8
Duração total do projeto: 262 dias
  Data do termino do projeto: 02/06/2015

## Slide 9
Matriz de Riscos

## Slide 11
Planilhas

## Slide 12
Entregáveis | Data prevista para conclusão | Data da conclusão | Situação dos entregáveis
Modulo Geração relatório de fluxo de exames | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 100%
Modulo Documentação do histórico dos pacientes | 16/04/2015 | 20/04/2015 | 100%
Modulo Geração prontuário digital para o paciente | 04/05/2015 | 04/05/2015 | 100%
Planilha dos Entregáveis

## Slide 13
Entregáveis | Indicadores de Qualidade – Entrega 3 | Indicadores de Qualidade – Final
Modulo Geração relatório de fluxo de exames | 4 | 4
Modulo Documentação do histórico dos pacientes | 4 | 4
Modulo Geração prontuário digital para o paciente | 5 | 5
Indicadores de Qualidade | Descrição
0 | Não implementado
1 | Péssimo
2 | Ruim
3 | Médio
4 | Bom
5 | Ótimo
Planilha da Qualidade dos Entregáveis

## Slide 14
Lições Aprendidas

## Slide 15
    Lições Aprendidas
    Como agir em equipe respeitando diferenças/pensamentos.
    Compreensão das praticas de Gerenciamento de Projetos.
    Organização da equipe utilizando um cronograma e o respeitando, como se estivéssemos realmente em uma situação do dia-a-dia dentro de uma empresa.
    A persistência e o trabalho em equipe são uma das chaves para o sucesso do projeto.

## Slide 16
Escopo do Produto

## Slide 17
    Caso de uso

## Slide 18
    Caso de uso

## Slide 19
*Continuação da ligação de herança no slide seguinte
    Caso de uso

## Slide 20
    Caso de uso

## Slide 21: Escopo do produto
    Banco de Dados – Modelo conceitual

## Slide 22
Conhecendo o Site

## Slide 24
Conclusão

## Slide 25
    Conclusão
    Todas as funcionalidades propostas foram implementadas dentro do cronograma esperado.
    O sistema sempre estará apto a atender melhor o paciente.
    No futuro poderemos implementar:
      Agendamento online de exames
      Adaptação visual/funcional própria para Mobile