## Slide 1: Tecnólogo em ADS - Semestre 4 Gerenciamento de Projetos de Software Sistema para gerenciamento de exames
Grupo 4
Danilo Missio
Gabriel Piccolo
Pedro Gimenes
Vinícius Romão

## Slide 2: Sistema para gerenciamento de exames
Objetivos do Projeto
    Máximo de praticidade para o paciente.
    Aprimoramento no gerenciamento de exames.
    Maior controle e histórico de todas consultas de algum paciente.

## Slide 3: Escopo do projeto
  EAP/WBS

## Slide 4: Escopo do projeto
  EAP/WBS

## Slide 5: Escopo do projeto
  EAP/WBS

## Slide 6: Escopo do projeto
  EAP/WBS

## Slide 7: Escopo do projeto
  EAP/WBS

## Slide 8: Escopo do projeto
  EAP/WBS

## Slide 9: Escopo do projeto
  EAP/WBS

## Slide 10: Escopo do projeto
  EAP/WBS

## Slide 11: Escopo do projeto
  EAP/WBS

## Slide 12: Escopo do projeto
  EAP/WBS

## Slide 13: Equipe e divisão do trabalho
    Gabriel Piccolo
      Modulo de Cadastro de paciente no sistema
      Módulo cadastro exames da clinica
      Módulo Geração relatório de fluxo de exames (será feito)
    Pedro Gimenes
      Módulo de geração de código de acompanhamento
      Módulo cadastro de resultado de exames
      Módulo de contato
    Vinícius Romão
      Modulo de Cadastro de gestores no sistema
      Módulo Documentação histórico dos pacientes (será feito)
      Módulo Geração prontuário digital para o paciente (será feito)

## Slide 14: Escopo do produto
  Requisitos Funcionais
    Funcionalidades que já estão implementadas
      Verificar resultado do exame online
      Cadastrar pacientes no sistema
      Cadastrar Gestores
      Tirar duvidas
      Responder Duvidas
      Login
      Logout
      Cadastrar exames
      Cadastrar resultado de exames realizados

## Slide 15: Escopo do produto
  Requisitos Funcionais
    Funcionalidades que serão implementadas
      Gerar prontuário digital para o paciente
      Gerar relatórios diários, semanais ou mensais do fluxo de exames
      Documentar histórico dos pacientes na clínica

## Slide 16: Escopo do produto
  Requisitos Não Funcionais
Requisitos do Sistema:
  O Sistema deverá permitir ao paciente o acesso aos resultados dos exames de forma impressa através da atendente do laboratório e no site do laboratório através de um código que será gerado no ato do cadastro do paciente.
Requisitos de Suportabilidade/Ambiente:
  O Sistema deverá permitir o acesso através do ambiente Intranet e Internet do laboratório.
  Os resultados e status dos exames serão encaminhados também para um banco de dados do site do laboratório.
Requisitos de Usabilidade:
  O Site do laboratório deverá ter uma interface bem clara e um bom direcionamento para o acesso do paciente.

## Slide 17: Escopo do produto
  Requisitos Não Funcionais
Requisitos de Confiabilidade:
  O Sistema (site) deve estar disponível 24hs por dia para o acesso do paciente.
Requisitos de Segurança:
  Todo o acesso tanto ao sistema interno do laboratório quanto ao acesso ao site, deve ser controlado através de autenticação de usuário e senha - no caso do sistema interno, o acesso ao mesmo está atrelado à um nível hierárquico de acesso às diversas funções.
  Já o paciente irá acessar a área de resultado do exame via código gerado na hora do exame, pelo website. Esse código terá uma complexidade de caracteres alta e o paciente além do código deverá preencher outro campo com algum dado pessoal para que seja seguro que ninguém além do próprio paciente, consiga verificar o resultado do seu exame.

## Slide 18: Escopo do produto
    Caso de uso

## Slide 19: Escopo do produto
    Caso de uso

## Slide 20: Escopo do produto
*Continuação da ligação de herança no slide seguinte
    Caso de uso

## Slide 21: Escopo do produto
*Os casos de uso do gestor podem ser melhor visualizados nos slides anterior.
    Caso de uso

## Slide 22: Escopo do produto
    Banco de Dados – Modelo conceitual

## Slide 23: Plano de gerenciamento do projeto
  PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
    Será criado um documento que ira apresentar o plano do projeto.
    Mudanças no escopo devem ser solicitadas apenas pelo cliente onde ira solicitar uma reunião com o gerente do projeto.
  PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO
    As mudanças que ocorrerem no cronograma serão documentadas pelo gerente do projeto.
    Técnicas para superar o problema de falta de tempo para conclusão do projeto:
- Adicionar recursos as atividades(Crashing)
- Aumentar as horas de trabalho
- Executa atividades em paralelo(Paralelismo)
- Redução do escopo do projeto(Com acordo do cliente)
  PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS
    Todo custo do projeto sera levantado em uma reunião com toda equipe do projeto.
    Verifica-se com o gerente do projeto se o custo realmente é necessário ou não para o andamento do projeto.

## Slide 24: Plano de gerenciamento do projeto
  PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE
    Garantir a qualidade durante toda o desenvolvimento do projeto.
    Padrões de qualidade impostos pela equipe: Site responsivo; Site com funcionalidades intuitivas; Boa visibilidade do website; barra de menus em todas paginas do website; verificação de todos os links de acesso.
  PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
    Deve-se identificar as funcões de todos os membros da equipe do projeto e também as relações hierarquicas na equipe.
    O gerente do projeto será o responsável por mobilizar a equipe e por uma melhor interação entre todos os membros da equipe.
  PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES
    O gerente do projeto deve garantir a comunicação entre todas partes envolventes do projeto.
    Serão realizadas reuniões semanais com o patrocinador e o cliente.

## Slide 25: Plano de gerenciamento do projeto
  PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS
    Possuir um plano de ação para quaisquer riscos que possam surgir.
    Gerente do projeto deve verificar se o risco exige resposta de curto ou longo prazo.
    Riscos de grande impacto para o projeto devem ser reportados para o cliente.
  PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES
    Novas necessidades de aquisições devem ser reportadas ao Gerente do projeto pelos membros da equipe.

## Slide 26: Cronograma

## Slide 27: Cronograma

## Slide 28: Cronograma

## Slide 29: Cronograma

## Slide 30: Cronograma

## Slide 31: Planilha dos entregaveis do projeto
Entregáveis | Data prevista para conclusão
Modulo Documentação do histórico dos pacientes | 22/05/2015
Modulo Geração prontuário digital para o paciente | 10/04/2015
Modulo Geração relatório de fluxo de exames | 01/06/2015

## Slide 32
Duvidas?