## Slide 1: Tecnólogo em ADS - Semestre 4 Gerenciamento de Projetos de Software
Grupo 4
Danilo Missio
Gabriel Piccolo
Pedro Gimenes
Vinícius Romão

## Slide 2
Integrantes

## Slide 3
Gabriel Piccolo
Danilo Missio
Pedro Gimenes
Vinícius Romão

## Slide 4
Objetivos

## Slide 5
Objetivos do Projeto
    Máximo de praticidade para o paciente.
    Aprimoramento no gerenciamento de exames.
    Maior controle e histórico de todas consultas de algum paciente.

## Slide 6
Cronograma

## Slide 7
Duração total do projeto: 260 dias
  Data do termino do projeto: 29/05/2015

## Slide 8
Matriz de Riscos

## Slide 10
Planilhas

## Slide 11
Entregáveis | Data prevista para conclusão | Data da conclusão | Situação dos entregáveis
Modulo Geração relatório de fluxo de exames | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 100%
Modulo Documentação do histórico dos pacientes | 16/04/2015 | 20/04/2015 | 100%
Modulo Geração prontuário digital para o paciente | 04/05/2015 | 04/05/2015 | 100%
Planilha dos Entregáveis

## Slide 12
Entregáveis | Indicadores de Qualidade – Entrega 2 | Indicadores de Qualidade – Entrega 3
Modulo Geração relatório de fluxo de exames | 4 | 4
Modulo Documentação do histórico dos pacientes | 0 | 4
Modulo Geração prontuário digital para o paciente | 0 | 5
Indicadores de Qualidade | Descrição
0 | Não implementado
1 | Péssimo
2 | Ruim
3 | Médio
4 | Bom
5 | Ótimo
Planilha da Qualidade dos Entregáveis

## Slide 13
Lições Aprendidas

## Slide 14
    Como agir em equipe respeitando diferenças/pensamentos.
    Compreensão das praticas de Gerenciamento de Projetos.
    Organização da equipe utilizando um cronograma e o respeitando, como se estivéssemos realmente em uma situação do dia-a-dia dentro de uma empresa.
    A persistência e o trabalho em equipe são uma das chaves para o sucesso do projeto.

## Slide 15
Escopo do Produto

## Slide 16
    Caso de uso
*O modelo final do caso de uso ainda será atualizado

## Slide 17
    Caso de uso

## Slide 18
*Continuação da ligação de herança no slide seguinte
    Caso de uso

## Slide 19
*Os casos de uso do gestor podem ser visualizados no slide anterior.
    Caso de uso

## Slide 20: Escopo do produto
    Banco de Dados – Modelo conceitual - Entrega 2

## Slide 21: Escopo do produto
    Banco de Dados – Modelo conceitual

## Slide 22
Conhecendo o Site