## Slide 1: Tecnólogo em ADS - Semestre 4 Gerenciamento de Projetos de Software Clínica Lab
Grupo 4
Danilo Missio
Gabriel Piccolo
Pedro Gimenes
Vinícius Romão

## Slide 2: Integrantes do Grupo
Gabriel Piccolo
Danilo Missio
Pedro Gimenes
Vinícius Romão

## Slide 3: Clínica Lab
Objetivos do Projeto
    Máximo de praticidade para o paciente.
    Aprimoramento no gerenciamento de exames.
    Maior controle e histórico de todas consultas de algum paciente.

## Slide 4: Escopo do projeto
  EAP/WBS

## Slide 5: Cronograma

## Slide 6: Matriz de Riscos

## Slide 7: Situação dos Entregáveis
Entregáveis | Data prevista para conclusão | Situação dos entregáveis
Modulo Geração relatório de fluxo de exames | 09/04/2015 | 90%
Modulo Documentação do histórico dos pacientes | 16/04/2015 | 0%
Modulo Geração prontuário digital para o paciente | 04/05/2015 | 0%

## Slide 8: Qualidade dos Entregáveis
Entregáveis | Indicadores de Qualidade
Modulo Geração relatório de fluxo de exames | 4
Modulo Documentação do histórico dos pacientes | 0
Modulo Geração prontuário digital para o paciente | 0
Indicadores de Qualidade | Descrição
0 | Não implementado
1 | Péssimo
2 | Ruim
3 | Médio
4 | Bom
5 | Ótimo

## Slide 9: Lições Aprendidas
    Como agir em equipe respeitando diferenças/pensamentos.
    Compreensão das praticas de Gerenciamento de Projetos.
    Organização da equipe utilizando um cronograma e o respeitando, como se estivéssemos realmente em uma situação do dia-a-dia dentro de uma empresa.

## Slide 10: Escopo do produto
    Caso de uso

## Slide 11: Escopo do produto
    Caso de uso

## Slide 12: Escopo do produto
*Continuação da ligação de herança no slide seguinte
    Caso de uso

## Slide 13: Escopo do produto
*Os casos de uso do gestor podem ser visualizados no slide anterior.
    Caso de uso

## Slide 14: Escopo do produto
    Banco de Dados – Modelo conceitual
*O banco de dados ainda não foi finalizado e terá modificações

## Slide 16
Duvidas?